| BỘ NÔNG NGHIỆP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | Độc lập -Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /2009/TT-BNNPTNT | Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2009 |
| DỰ THẢO LẦN 2 |  |

THÔNG TƯ

## Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

## sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

## do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

## _____________________________

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội (sau đây gọi tắt là Luật Xây dựng);

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội (sau đây gọi tắt là Luật Đấu thầu);

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội (sau đây gọi tắt là luật Sửa đổi số 38/QH12);

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Nghị định 12/CP);

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 và số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Nghị định 99/CP);

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 và số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định 209/CP);

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định 85/CP);

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Thông tư 03/BXD);

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-BNN-VP ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế làm việc;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình tại Tờ trình số.........../XD-CĐ ngày ... tháng    năm  2009 và Báo cáo thẩm định số......./PC ngày ...... tháng    năm 2009 của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ quản lý như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (Vốn ngân sách tập trung, vốn Trái phiếu Chính phủ) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

2. Việc quản lý dự án đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các dự án đầu tư không có xây dựng công trình; dự án ODA không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

###### Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn ngân sách tập trung, vốn Trái phiếu Chính phủ) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Chương II

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ XÁC ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƯ VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT

Điều 3. Chủ đầu tư xây dựng công trình và Ban Quản lý dự án:

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ là cấp quyết định đầu tư:

Đối với dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp Bộ giao Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có kinh nghiệm về quản lý đầu tư xây dựng công trình làm Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Bộ sẽ quy định phân giao nhiệm vụ cụ thể và cơ chế phối hợp giữa Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án trên cơ sở đề xuất của hai đơn vị.

Đối với các dự án khác Chủ đầu tư xây dựng công trình do Cục quản lý nhà nước chuyên ngành phối hợp với Vụ Kế hoạch đề xuất và được người quyết định đầu tư quyết định bằng văn bản trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Đối với các dự án do Chính phủ là cấp quyết định đầu tư và giao Bộ làm Chủ đầu tư thì từng dự án cụ thể Bộ có thể uỷ quyền một phần nhiệm vụ của Chủ đầu tư cho Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có kinh nghiệm phù hợp, một phần cho Ban quản lý do Bộ thành lập.

Điều 4. Quy định chi tiết về Quyết định cho phép lập dự án, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, lập và thẩm định dự án đầu tư:

###### 4.1. Quyết định cho phép lập dự án và giao nhiệm vụ Chủ đầu tư:

###### 4.1.1. Đối với dự án quan trọng quốc gia:

- Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch  phát triển ngành, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (nếu có), Vụ Kế hoạch báo cáo Bộ cho phép chuẩn bị lập Báo cáo đầu tư.

- Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xây dựng công trình và các Cục, Vụ có liên quan trình Bộ ủy quyền cho một đơn vị thuộc Bộ làm nhiệm vụ chủ đầu tư để tổ chức lập Báo cáo đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm  lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo đầu tư, ký kết hợp đồng, triển khai thực hiện hợp đồng và trình Bộ báo cáo đầu tư.

- Vụ Kế hoạch  chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý XDCT và các Cục, Vụ có liên quan thẩm tra Báo cáo đầu tư trình Bộ ký trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư.

- Sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư, Vụ Kế hoạch phối hợp với Cơ quan được Bộ giao nhiệm vụ đầu mối thẩm định của Bộ (sau đây gọi tắt là Cơ quan đầu mối thẩm định) dự thảo nội dung ủy quyền nhiệm vụ của Chủ đầu tư cho các đơn vị trình Bộ quyết định.

4.1.2. Đối với các dự án do Bộ quyết định đầu tư:

Trên cơ sở kế hoạch chuẩn bị đầu tư đã được Bộ trưởng phê duyệt, Vụ Kế hoạch trình Bộ phê duyệt cho phép lập dự án đầu tư, Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Cơ quan đầu mối thẩm định lựa chọn Chủ đầu tư trình Bộ xem xét quyết định.

4.1.3. Nội dung quyết định cho phép lập dự án đầu tư:

Bao gồm mục tiêu, nhiệm vụ, quy mô của dự án, ước tính nguồn vốn, tiến độ  thực hiện dự án và chủ đầu tư.

4.2. Lập dự án đầu tư:

- Chủ đầu tư lập và phê duyệt nhiệm vụ, khối lượng khảo sát xây dựng, dự toán khảo sát xây dựng;

- Chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt;

Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có                 quyết định đầu tư, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt. Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt.

- Đối với các dự án quan trọng quốc gia: Đơn vị được Bộ ủy quyền nhiệm vụ chủ đầu tư lập nhiệm vụ, khối lượng khảo sát xây dựng, dự toán khảo sát xây dựng trình Chủ đầu tư phê duyệt.

- Trong quá trình triển khai lập dự án đầu tư, Cơ quan đầu mối thẩm định chủ trì phối hợp với Chủ đầu tư làm việc với các địa phương để thống nhất quan điểm chủ trương và sự phối hợp giữa các bên trong quá trình chuẩn bị cũng như thực hiện dự án sau này; chỉ đạo chủ đầu tư bám sát mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu của dự án.

4.3. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình:

4.3.1. Nội dung thẩm định dự án thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ và những quy định cụ thể dưới đây:

- Khi xem xét các yếu tố đầu vào, các vấn đề ảnh hưởng đến quy mô, tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế của dự án, tùy từng dự án cụ thể cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, các phương án thiết kế, các giải pháp kỹ thuật chủ yếu, thiết bị công nghệ, dây chuyền công nghệ (nếu dự án có yêu cầu về công nghệ).

- Trong trường hợp có yêu cầu thuê tư vấn thẩm tra, Cơ quan đầu mối thẩm định căn cứ nội dung thẩm định theo quy định của Chính phủ và các yếu tố cần xem xét cụ thể để xác định nội dung hợp đồng thuê tư vấn thẩm tra.

4.3.2) Tổ chức thẩm định dự án: Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đầu mối thẩm định có trách nhiệm gửi hồ sơ xin ý kiến  các cơ quan có liên quan về dự án, thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình. Tùy quy mô, tính chất của từng dự án cụ thể, Cơ quan đầu mối thẩm định tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả thẩm định trực tiếp với Bộ với sự tham gia của địa phương, Chủ đầu tư, tư vấn lập dự án và các cơ quan có liên quan.

4.3.3. Thời gian thẩm định dự án theo quy định tại mục 7 Điều 10 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. Trong đó thời gian xem xét cho ý kiến về thiết kế cơ sở và ý kiến của các cơ quan liên quan thuộc Bộ tối thiểu ngắn hơn 5 ngày so với quy định tại điểm c, mục 1, Điều 2 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ.

Chương III

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG GIAI ĐOẠN

THỰC HIỆN  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT

Điều 5. Bổ sung một số nhiệm vụ cụ thể của chủ đầu tư trong các dự án có nhiều hợp phần:

- Đối với dự án có nhiều hợp phần, trong đó có Chủ đầu tư của hợp phần đầu mối, quan trọng, chủ yếu và một hoặc một số Chủ đầu tư của các hợp phần còn lại. Chủ đầu tư của các hợp phần có trách nhiệm báo cáo tiến độ, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, báo cáo tình hình thực hiện, về chất lượng và quản lý chất lượng công trình, hồ sơ điều chỉnh dự án (nếu có) cho Chủ đầu tư hợp phần đầu mối để tổng hợp trình Bộ và gửi một bản cho Cơ quan đầu mối thẩm định để kiểm tra, theo dõi.

- Đối với các dự án, hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý đầu tư, Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác này, cụ thể:  trong việc bàn giao tim tuyến, ranh giới khu vực cần giải phóng mặt bằng, thông báo rõ với địa phương về tiến độ thực hiện các hạng mục, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đảm bảo tiến độ từng hạng mục, phối hợp với ban đền bù GPMB xây dựng tiến độ chi tiết và nắm vững diễn biến cụ thể công tác đền bù GPMB, nắm vững những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết với địa phương và cơ quan có trách nhiệm thực hiện công tác này.

Điều 6. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình:

Việc điều chỉnh dự án đầu tư được thực hiện theo quy định tại điều 14 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. Trong trường hợp dự án điều chỉnh có sự thay đổi thiết kế khác đi so với giải pháp thiết kế cơ sở cần phải tuân thủ quy định trong nội dung phê duyệt dự án đầu tư, Chủ đầu tư phải báo cáo và được Bộ xem xét chấp thuận mới được điều chỉnh, sau đó trình Bộ phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư.

Điều 7. Các bước thiết kế xây dựng công trình:

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định 12/CP của Chính phủ và quy định ở Điều 6 Thông tư này. Trường hợp nội dung thiết kế của các bước sau không phù hợp với giải pháp thiết kế cơ sở cần phải tuân thủ quy định trong nội dung phê duyệt dự án đầu tư, Chủ đầu tư phải báo cáo và được Bộ xem xét chấp thuận mới được phê duyệt thiết kế, sau đó trình Bộ phê duyệt lại thiết kế cơ sở.

Điều 8. Quản lý Tư vấn xây dựng công trình:

8.1. Đối với tư vấn khảo sát, thiết kế:

8.1.1 Tư vấn khảo sát, thiết kế phải bố trí nhân sự theo đúng hồ sơ dự thầu, đảm bảo về số lượng, năng lực, kinh nghiệm theo các quy định tại chương IV - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP. Trường hợp thay đổi nhân sự, phải được sự đồng ý của chủ đầu tư, người được thay thế phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc cao hơn và việc thay đổi nhân sự phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn.

8.1.2. Nhà thầu tư vấn lập tiến độ chi tiết và bảo đảm hoàn thành công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế theo thời hạn hợp đồng với chủ đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng theo quy định tại chương III, chương IV- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng khảo sát xây dựng và quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí, kể cả chi phí thẩm tra nếu công tác khảo sát, thiết kế không đạt yêu cầu, phải khảo sát, thiết kế lại.

8.1.3. Nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng phải bố trí nhân sự có đủ năng lực, thẩm quyền, giám sát hiện trường, xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình thi công xây dựng, đặc biệt trong giai đoạn xử lý nền móng công trình và các điểm dừng kỹ thuật theo Điều 22 - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, .

8.2. Đối với Tư vấn thẩm tra:

8.2.1. Tuỳ theo tính chất, quy mô và yêu cầu của công trình xây dựng, chủ đầu tư được phép thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra thiết kế, dự toán công trình đối với toàn bộ hoặc một phần các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 18 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng.

8.2.2. Điều kiện năng lực của chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và tổ chức tư vấn khi thẩm tra thiết kế xây dựng công trình tương ứng với điều kiện năng lực của chủ trì thiết kế xây dựng công trình và điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng công trình quy định tại Điều 48 và Điều 49 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

8.2.3 Chủ đầu tư phải xác lập tính pháp lý của sản phẩm thiết kế trước khi đưa ra thi công thông qua việc xác nhận bằng chữ ký và dấu đã phê duyệt của chủ đầu tư.

8.3. Đối với Tư vấn giám sát thi công xây dựng:

8.3.1. Năng lực, kinh nghiệm của Tư vấn giám sát thi công theo quy định tại Điều 51 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm chính về quản lý chất lượng công trình x©y dùng, qu¶n lý kü thuËt hiÖn tr­êng, quản lý tiến độ xây dựng, quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình, quản lý an toàn lao động, phßng chèng ch¸y næ vµ quản lý môi trường xây dựng theo hîp ®ång ký kÕt.

8.3.2. Bè trÝ nhân sự giám sát thi công bảo đảm về số lượng, năng lực, kinh nghiệm phù hợp. Trường hợp thay đổi nhân sự, phải được sự đồng ý của chủ đầu tư, người được thay thế phải có trình độ, năng lực kinh nghiệm tương ứng, đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác giám sát thi công xây dựng.

8.3.3. Định kỳ thực hiện việc báo cáo về công tác bảo đảm chất lượng công trình xây dựng theo tiến độ thực hiện, các giai đoạn điểm dừng kỹ thuật, chuyển giai đoạn thi công, báo cáo tháng, quý cho chủ đầu tư, báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Điều 9. Quản lý thi công xây dựng:

9.1. Điều kiện khởi công công trình:

Thực hiện theo điều 72 Luật Xây dựng. Trường hợp mới bàn giao được một phần mặt bằng xây dựng, Chủ đầu tư dự án đầu tư XDCT phải cùng nhà thầu xây dựng lập tiến độ thực hiện các công việc tương ứng với phần mặt bằng xây dựng đã được bàn giao, đồng thời đàm phán các vấn đề cụ thể liên quan đến việc thực hiện hợp đồng trong hoàn cảnh bàn giao mặt bằng thực tế đó. Trường hợp đàm phán không thành, Chủ đầu tư không được ký kết hợp đồng hoặc khởi công xây dựng công trình.

9.2.  Quản lý thi công hiện trường:

9.2.1. Nhà thầu phải bố trí nhân sự, thiết bị thi công, thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật và các nội dung có liên quan để thi công bảo đảm chất lượng công trình xây dựng và tiến độ theo hợp đồng đã ký.

9.2.2.Chỉ huy trưởng, cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công công trình phải bảo đảm về số lượng, năng lực, kinh nghiệm phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc, theo nội dung cam kết trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp thay đổi nhân sự, phải được sự đồng ý của chủ đầu tư, người được thay thế phải có trình độ , năng lực kinh nghiệm tương đương hoạc cao hơn người đề nghị thay thế và không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

9.2.3. Đối với nhà thầu liên danh, việc chuyển nhượng, uỷ quyền phần khối lượng công việc của thành viên trong liên danh (đã được thống nhất trong hợp đồng liên danh thi công công trình) cho các thành viên khác thuộc liên danh phải được chủ đầu tư xem xét chấp thuận trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm của thành viên liên danh thay thế phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nội dung công việc uỷ quyền và không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

9.3. Quản lý tiến độ xây dựng :

9.3.1. Nhà thầu phải lập tiến độ thi công trước khi triển khai xây dựng công trình theo thời gian thực hiện trong hợp đồng ký kết, phù hợp với tiến độ chung của dự án. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát và các bên liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự án.

Đối với các hạng mục công trình mà việc chậm tiến độ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án và an toàn công trình (chặn dòng hồ chứa, thi công vượt lũ, thi công để bàn giao lắp đặt thiết bị...), nhà thầu lập tiến độ chi tiết (tuần, tháng) bảo đảm hoàn thành theo mục tiêu yêu cầu. Nhà thầu phải có kế hoạch làm bù khối lượng không đạt của giai đoạn thực hiện trước đó không hoàn thành theo tiến độ đã duyệt.

9.3.2. Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt tiến độ thực hiện của các nhà thầu, theo dõi và kiểm tra kết quả thực hiện.

9.3.3. Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ sở bảo đảm chất lượng công trình. Trường hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án thì nhà thầu xây dựng được xét thưởng theo hợp đồng. Trường hợp kéo dài tiến độ xây dựng gây thiệt hại thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại và bị phạt vi phạm hợp đồng.

9.4. Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình:

9.4.1. Việc quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình thực hiện theo các quy định tại Chương V - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các khoản 5, 6, 7, 8 - Điều 1 của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

9.4.2. Trường hợp nhà thầu là liên danh, đại diện liên danh phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận và do các thành viên trong liên danh thực hiện; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi vi phạm khác.

9.5. Điều chỉnh thiết kế:

###### Khi Dự án phải điều chỉnh do các nguyên nhân quy định tại điểm a,b,c Khoản 1 Điều 14 Nghị định 12/CP dẫn đến yêu cầu phải thay đổi thiết kế, chủ đầu tư được quyền tự điều chỉnh thiết kế theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 thông tư 27/BXD và phù hợp với giải pháp thiết kế cơ sở cần phải tuân thủ quy định trong nội dung phê duyệt dự án đầu tư. Trường hợp không phù hợp, chủ đầu tư phải báo cáo và được Bộ chấp thuận mới được điều chỉnh, sau đó trình Bộ phê duyệt lại thiết kế cơ sở.

Chương 4

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC

ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN, THI CÔNG XÂY DỰNG

###### Điều 10. Công tác đấu thầu thi công xây lắp:

###### 10.1 Thông báo mời thầu, tiến độ ghi trong hồ sơ mời thầu:

###### Chủ đầu tư không được thông báo mời thầu khi địa phương chưa hoàn thành cơ bản công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư có trách nhiệm thống nhất với cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi hoàn, tái định cư và cơ quan trực tiếp thực hiện công tác này về tiến độ chi tiết công tác đền bù giải phóng mặt bằng để thi công. Trên cơ sở tiến độ chi tiết và diễn biến thực tế tình hình bồi hoàn giải phóng mặt bằng ở công trình, Chủ đầu tư quy định tiến độ trong hồ sơ mời thầu và bố trí thời gian mời thầu cho phù hợp, sao cho khi có kết quả trúng thầu, Nhà thầu có đủ mặt bằng để thực hiện như quy định trong hồ sơ mời thầu. Trường hợp đến thời điểm đàm phán hợp đồng hoặc đến thời điểm khởi công mới bàn giao được một phần mặt bằng cho nhà thầu thi công, Chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại mục 1 điều 7 Thông tư này.

10.2. Quản lý hợp đồng thi công xây lắp:

10.2.1. Trường hợp toàn bộ công trình chỉ có một gói thầu xây lắp:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo Khoản 17 Điều 2 Luật Sửa đổi 38/QH12. Khi tiến hành điều chỉnh, Chủ đầu tư phải cộng tất cả các mục chi phí còn lại quy định trong dự án được duyệt với chi phí gói thầu sau điều chỉnh, nếu không vượt tổng mức đầu tư, Chủ đầu tư được phép quyết định phê duyệt điều chỉnh, trường hợp vượt tổng mức đầu tư, Chủ đầu tư phải báo cáo cấp quyết định đầu tư theo quy định.

10.2.2. Trường hợp toàn bộ công trình phân ra nhiều gói thầu xây lắp:

###### - Trường hợp có gói thầu được triển khai thi công, trong khi có những gói thầu, hạng mục chưa được Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế thi công và dự toán, khi gói thầu đang thi công có yêu cầu điều chỉnh, giá hợp đồng sau điều chỉnh không được vượt giá dự toán của gói thầu đó (bao gồm cả kinh phí dự phòng). Trường hợp vượt phải báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận trước khi phê duyệt.

-Trường hợp đã có đủ toàn bộ thiết kế thi công, dự toán và đã được Chủ đầu tư thẩm định phê duyệt, khi điều chỉnh một gói thầu nào đó, Chủ đầu tư phải cộng giá dự toán của tất cả các hạng mục chi phí, của tất cả các gói thầu có trong dự án và giá hợp đồng gói thầu điều chỉnh để so sánh với tổng mức đầu tư được duyệt. Nếu không vượt tổng mức đầu tư, Chủ đầu tư được phép quyết định phê duyệt điều chỉnh, trường hợp vượt tổng mức đầu tư, Chủ đầu tư phải báo cáo cấp quyết định đầu tư theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quản lý hợp đồng tư vấn:

11.1. Đối với công tác khảo sát:

Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các nhà thầu khảo  sát xây dựng so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát, phòng thí nghiệm được nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng; thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng thường xuyên, có hệ thống từ khi bắt đầu khảo sát đến khi hoàn thành công việc. Trường hợp không có đủ điều kiện năng lực thì chủ đầu tư phải thuê tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng ; theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. Kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dùng;

Theo dõi và yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng trong khu vực khảo sát theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 209/2004-NĐ-CP.

###### 11.2. Đối với công tác thiết kế xây dựng:

###### 11.2.1. Kiểm tra sự phù hợp năng lực, nhân sự của nhà thầu tư vấn thiết kế với hồ sơ dự thầu và hợp đồng thiết kế xây dựng công trình. Sản phẩm thiết kế trước khi đưa ra thi công phải được chủ đầu tư nghiệm thu và xác nhận. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về các bản vẽ thiết kế giao cho nhà thầu thi công xây dựng.

11.2.2. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng thiết kế xây dựng công trình và phải bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.

11.3. Đối với công tác giám sát thi công xây dựng:

###### Kiểm tra sự phù hợp điều kiện năng lực, nhân sự của nhà thầu tư vấn giám sát thi công với hồ sơ dự thầu và hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình (trường hợp thuê tư vấn giám sát); kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công công trình, quản lý kỹ thuật hiện trường, quản lý tiến độ xây dựng, quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình, quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng, quản lý môi trường xây dựng của tư vấn giám sát thi công xây dựng theo hợp đồng ký kết.

11.4. Đối với công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

Lùa chän t­ vÊn thÈm tra thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (nÕu thuª thÈm tra thiÕt kÕ) b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 NghÞ ®Þnh 12/2009/N§-CP. KiÓm tra ®iều kiện năng lực của chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và tổ chức tư vấn khi thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trong quá trình thực hiện công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

###### Điều 12. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý hợp đồng xây lắp:

###### 12.1.Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, giám sát chất lượng công trình xây dựng theo Điều 21 của Nghị định 209/CP, kiểm tra sự phù hợp năng lực, nhân sự của nhà thầu xây lắp với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây lắp.

12.2.Tổ chức lập và phê duyệt tiến độ thi công chi tiết trước khi triển khai xây dựng công trình theo thời gian thực hiện trong hợp đồng ký kết, phù hợp tiến độ chung của dự án; báo cáo tiến độ , khối lượng thực hiện và chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của Bộ (tuần, tháng, quý).

12.3. Định kỳ 6 tháng đầu năm và năm thực hiện kiểm tra và báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi quản lý của mình gửi về Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.

12.4.Tổ chức ký hợp đồng kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo điều 28 của Nghị địng 209/CP và Thông tư 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng.

Chương 5

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Điều 13. Quy định chi tiết một số nội dung trong công tác giám sát đánh giá đầu tư:

13.1. Yêu cầu, nội dung giám sát đánh giá đầu tư:

Giám sát đánh giá đầu tư theo Khoản 2, Điều 4, Nghị định 12/CP, hướng dẫn của Bộ kế hoạch và Đầu tư và những nội dung cụ thể sau:

- Giám sát, đánh giá việc thực hiện của Chủ đầu tư theo các nội dung đã được phê duyệt trong dự án đầu tư về mục tiêu, quy mô (bao gồm số lượng hạng mục), tổng mức đầu tư; địa điểm xây dựng, vị trí công trình (bao gồm cả của các hạng mục, công trình trong hệ thống), các chỉ tiêu kỹ thuật, các giải pháp thiết kế cơ sở cần phải tuân thủ, và những nội dung khác được quy định như đối với nội dung cần phải thẩm định ghi trong Điều 11 Nghị định 12/CP;

- Giám sát, đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước và của Bộ về đầu tư xây dựng công trình cụ thể trong các lĩnh vực quản lý chất lượng (khảo sát xây dựng, lập và điều chỉnh dự án đầu tư; công tác lập, thẩm định, phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh các bước thiết kế; trong giám sát xây dựng…); quản lý tiến độ; quản lý chi phí dự án (trong quản trị hợp đồng, nghiệm thu thanh toán, điều chỉnh hợp đồng); trong lĩnh vực đấu thầu (lập, thẩm định, phê duyệt  hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu…); quyết toán công trình hoàn thành.

13.2. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư:

Bộ giao Vụ kế hoạch là cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp với Cơ quan đầu mối thẩm định thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư theo nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư này. Cơ quan đầu mối chủ trì có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Bộ, và ký thừa ủy quyền Bộ báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định và trực tiếp giám sát đánh giá đầu tư về các mặt: mục tiêu, địa điểm xây dựng, quy mô, hiệu quả và tính khả thi của dự án, tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện, giải ngân. Cơ quan đầu mối thẩm định có trách nhiệm giám sát đánh giá đầu tư về các nội dung liên quan đến thiết kế cơ sở; việc chấp hành các quy định của Nhà nước, của Bộ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, về quản lý chi phí dự án, về đấu thầu và quản trị hợp đồng.

Việc Báo cáo Giám sát, đánh giá đầu tư được tiến hành theo định kỳ 6 tháng một lần. Trên cơ sở báo cáo của Chủ đầu tư, các cơ quan nói trên phải thực hiện giám sát tại dự án ít nhất một lần để kiểm tra đối chiếu báo cáo của chủ đầu tư và thực tế công trường để có đánh giá chính xác về việc thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo và tạo điều kiện để các cơ quan thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Điều 14. Quy định chi tiết một số nội dung  kiểm tra công tác đấu thầu, quản lý vốn, quản lý tiến độ và chất lượng.

14.1 Nội dung kiểm tra công tác đấu thầu, quản lý vốn, quản lý tiến độ và chất lượng.

14.1.1. Nội dung kiểm tra công tác đấu thầu.

Kiểm tra công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong việc chấp hành các quy định về đấu thầu theo Luật Đấu thầu và Nghị định 85/CP. Nội dung công tác kiểm tra về đấu thầu bao gồm việc kiểm tra công tác lập, thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, kiểm tra việc xử lý tình huống trong đấu thầu và việc chấp hành trình tự thủ tục của Chủ đầu tư trong các khâu của quá trình đấu thầu.

14.1.2. Nội dung công tác kiểm tra chất lượng công trình xây dựng:

Thực hiện theo quy định Nghị định 12/CP, Nghị định 209/CP, Nghị định 49/CP và Thông tư 27/TT-BXD và những quy định chi tiết dưới đây:

Ban hành tiêu chuẩn xây dựng chuyên ngành, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng của các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng khi cần thiết, kiến nghị và xử lý các vi phạm về chất lượng theo thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư. Nội dung kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra tổ chức, bộ máy và năng lực của hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, xây lắp;

- Kiểm tra việc quản lý chất lượng trong tất cả các khâu lập dự án, thiết kế, điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế; thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh toán của chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công, xây lắp, nhà thầu cung cấp thiết bị (về trình tự, thủ tục, về nội dung thực hiện có đáp ứng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm thiết kê, thi công hay không); kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm bảo hành, bảo trì công trình của các nhà thầu xây dựng, lắp đặt.

14.1.3. Nội dung kiểm tra về quản lý vốn và tiến độ:

- Chỉ tiến hành kiểm tra đối với  việc điều chỉnh, bổ sung giá hợp đồng do việc điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh biện pháp thi công và điều chỉnh khối lượng. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý đơn giá, áp dụng định mức, vận dụng định mức của chủ đầu tư, đối chiếu hồ sơ với thực tế hiện trường.

- Việc kiểm tra tiến độ bao gồm việc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nói chung và kiểm tra tiến độ thực hiện chi tiết của từng gói thầu theo hợp đồng, kiểm tra tiến độ những công việc, những hạng mục quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể, anh hưởng đến những mốc thời gian quan trọng như khởi công, chặn dòng, thông nước…khánh thành công trình.

14.2. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra:

Tổ chức thực hiện kiểm tra được tiến hành đồng thời với quá trình thực hiện của Chủ đầu tư (kiểm tra song hành) và kiểm tra sau (hậu kiểm). Với hình thức kiểm tra song hành, Cơ quan đầu mối thẩm định tiến hành một cách độc lập, song song với việc lập, thẩm định và phê duyệt của Chủ đầu tư, không làm ảnh hưởng đến nội dung và tiến độ của quá trình thẩm định, phê duyệt của Chủ đầu tư (Chủ đầu tư hoàn toàn chủ động thẩm định, phê duyệt không cần chờ ý kiến của Cơ quan đầu mối thẩm định). Cơ quan đầu mối thẩm định có trách nhiệm kiểm tra ngay khi nhận được hồ sơ của Chủ đầu tư gửi đến để kịp thời có ý kiến với Chủ đầu tư trong trường hợp phát hiện sai sót, bất hợp lý. Khi nhận được ý kiến của Cơ quan đầu mối thẩm định, Chủ đầu tư cần xem xét, kiểm tra quyết định của mình trước khi ban hành văn bản hoặc có văn bản sửa đổi văn bản đã ban hành. Trường hợp cần thiết, Cơ quan đầu mối thẩm định cần kịp thời trình Bộ hủy quyết định của Chủ đầu tư để hạn chế phát sinh những hậu quả xấu.

14.2.1. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra công tác đấu thầu:

- Với hình thức kiểm tra song hành, Chủ đầu tư phải gửi các hồ sơ sau cho Cơ quan đầu mối thẩm định: Hồ sơ mời thầu, dự toán  (trước thời điểm phát hành hồ sơ), Hồ sơ dự thầu còn nguyên niêm phong (gửi chậm nhất sau 4 giờ kể từ thời điểm đóng thầu), hồ sơ thẩm định trình duyệt kết quả đấu thầu (gửi cùng với thời điểm trình Chủ đầu tư).

- Với hình thức kiểm tra sau được tiến hành cùng với những đợt giám sát đánh giá đầu tư hoặc kiểm tra chất lượng công trình.

- Chủ đầu tư phải gửi báo cáo công tác đấu thầu về Bộ (qua Cục Quản lý XDCT và Cơ quan thẩm định) trước 15/6 với báo cáo 6 tháng và trước 15/12 với báo cáo năm. Cục Quản lý XDCT là cơ quan tổng hợp ký thừa ủy quyền Bộ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác đấu thầu.

14.2.2. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng:

- Cục Quản lý xây dựng công trình có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý; Cục Quản lý XDCT có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ quản lý và thừa ủy quyền Bộ ký báo cáo gửi Bộ xây dựng trước 15/6 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước 15/12 hàng năm (đối với báo cáo năm). Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra đối với các dự án được giao thẩm định, Cục Quản lý XDCT còn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra chất lượng công trình trên địa bàn do Cơ quan khác chủ trì thẩm định, quản lý mỗi năm một lần.

- Cơ quan đầu mối thẩm định có trách nhiệm kiểm tra chất lượng các công trình được Bộ giao chủ trì thẩm định theo nội dung ghi tại điểm b, Khoản 1, Điều 11 Thông tư này. Việc kiểm tra cần được tiến hành thường xuyên, phù hợp với tính chất, quy mô của từng công trình, hạng mục công trình. Cơ quan đầu mối thẩm định có trách nhiệm báo cáo tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng được giao quản lý cho Bộ qua Cục Quản lý XDCT trước ngày 10/6 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước 10/12 (đối với báo cáo năm).

Với hình thức kiểm tra song hành, chủ đầu tư phải gửi các hồ sơ sau cho Cơ quan Thẩm định: hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (bao gồm cả lập mới và điều chỉnh), hồ sơ thẩm tra (nếu có) và báo cáo thẩm định cho cơ quan thẩm định trước khi Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo chất lượng và tình hình quản lý chất lượng công trình cho Bộ (qua Cơ quan đầu mối thẩm định).

- Chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng tạo điều kiện để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo quy định.

14.2.3. Tổ chức thực hiện kiểm tra việc quản lý vốn và tiến độ:

Cơ quan đầu mối thẩm định giúp Bộ thực hiện kiểm tra công tác quản lý vốn của chủ đầu tư theo hai hình thức kiểm tra:

- Với hình thức kiểm tra song hành, Chủ đầu tư gủi đến cơ quan thẩm định hợp đồng gốc, dự thảo hợp đồng điều chỉnh, biên bản thương thảo hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu có liên quan trước khi phê duyệt điều chỉnh hợp đồng.

- Với hình thức kiểm tra sau được tiến hành cùng với những đợt giám sát đánh giá đầu tư hoặc kiểm tra chất lượng, tiến độ công trình hoặc chủ động tổ chức kiểm tra khi cần thiết.

Cơ quan đầu mối thẩm định có trách nhiệm giúp Bộ đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nói chung và trực tiếp kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư trong việc thực hiện tiến độ những công việc quan trọng như nêu ở điểm c, mục 1, Điều 11, Thông tư này. Tùy thuộc vào quy mô, tầm quan trọng của từng dự án cụ thể, Cơ quan đầu mối thẩm định tổ chức, chủ trì họp giao ban với Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan để kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại công trường (kết hợp với các nội dung kiểm tra khác thuộc trách nhiệm của Cơ quan đầu mối thẩm định nêu trong thông tư này) theo tuần, tháng, quý hoặc năm. Kịp thời đề xuất với Bộ những giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án. Trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng, có vướng mắc trong quá trình thực hiện giữa các bên tham gia hợp đồng, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thực hiện dự án mà Chủ đầu tư và các bên không tự mình giải quyết được, Cơ quan đầu mối thẩm định chủ trì giải quyết hoặc báo cáo cấp quyết định đầu tư giải quyết.

Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo Bộ (qua Cơ quan đầu mối thẩm định) về tiến độ theo quy định, báo cáo phải nêu rõ những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và biện pháp xử lý.

Chương 6

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Tổ chức thực hiện:

15.1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn ngân sách tập trung, vốn Trái phiếu Chính phủ) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý phải tuân thủ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Sửa đổi 38/QH12, các Nghị định của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và phải thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tổ chức hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này tại đơn vị mình phụ trách.

15.2. Hàng tháng, quý, năm, chủ đầu tư có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư về Cơ quan đầu mối thẩm định để báo cáo Bộ (thông qua Cục Quản lý xây dựng công trình); các báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, báo cáo chất lượng và tình hình quản lý chất lượng thực hiện theo quy định trong Thông tư này. Ngoài ra Chủ đầu tư còn phải thực hiện các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan chức năng thuộc Bộ, địa phương theo quy định.

15.3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương trình Bộ phê duyệt điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,  tổ chức bộ máy và nhân sự các Ban Quản lý đầu tư; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ cho phù hợp với các quy định trong thông tư này.

Điêù 16 Hiệu lực thi hành:

16.1.Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

16.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, bất hợp lý hoặc chưa rõ, các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ (qua Cục Quản lý XDCT) để được xem xét, giải quyết./.

|  | BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| Nơi nhận: |  |
| -Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); |  |
| - Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC; |  |
| - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; |  |
| - UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; |  |
| - Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; |  |
| - Website Chính phủ; Công báo; |  |
| - Các Cục, Vụ, cơ quan đơn vị thuộc Bộ; |  |
| - Lưu VT, XD. | Cao Đức Phát |